# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 06 - Semaine du 19 au 25 octobre 2020 (semaine 43)

# Faits saillants de la présente semaine

* CI et production marche sur le même noeud!!! (Traefik constraint with Docker label)
* Fonctionnalités de l’application pc pour livrable intermédiaire sont terminés
* Samuel s’est joint à Jean-Olivier pour l’avancement de l’app Android
* On arrive finalement à récupérer les données et les stations dans l’application mobile

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 274 | Test | Mariam  Sarwat | 2020-10-19 | 40% | Reste les tests des contrôleurs et du model |
| 230 | Sondage | Jean-Olivier | 2020-10-08 | 90% | Reste à remplacer la vue lorsque le sondage est envoyé et stocké un bool sur le device storage, mais déjà OK pour l’intermédiaire |
| 232 | ViewModel et Model | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-08 | 80% | Databinding OK, reste à corriger/compléter les callbacks une fois que la réponse du serveur est obtenue |
| 256 | Retourner résultat à l’app Android | Anastasiya Basanets | 2020-10-10 | 90% | Reste à revoir les détails et si cela fonctionne bien |
| 377 | Trace de log pour l’engin 1 | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 | 90 |  |
| 381 | Trace de log pour l’engin 2 | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 | 90 |  |
| 414 | Ajout de traces de log | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 | 90 |  |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 417 | Fragment Settings | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-21 | 2020-10-23 | Manquerait peut-être de faire un test avec l’adresse IP pour voir si un serveur est disponible? |
| 240 | Correctif ergonomie | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-23 | 2020-10-24 |  |
| 223 | Affichage donnée sondage | Mariam Sarwat | 2020-10-09 | 2020-10-19 |  |
| 376 | Récupération des données dans la db engin 1 | Samuel Charbonneau | 2020-10-17 | 2020-10-24 |  |
| 376 | Récupération des données dans la db engin 1 | Samuel Charbonneau | 2020-10-17 | 2020-10-24 |  |
| 380 | Récupération des données dans la db engin 2 | Samuel Charbonneau | 2020-10-11 | 2020-10-24 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 274 | Test | Mariam  Sarwat | 2020-10-19 | Finir les tests |
| 230 | Sondage | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-26 | Finir la vue “après sondage” |
| 232 | ViewModel et Model | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-26 | Reste à afficher les graphiques avec les données du serveur, Samuel travaille sur la recherche et l’affichage des stations sur la map, mais les données sont obtenues du serveur |
| 377 | Trace de log pour l’engin 1 | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 | A terminer |
| 381 | Trace de log pour l’engin 2 | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 | A terminer |
| 414 | Ajout de traces de log | Samuel Charbonneau | 2020-10-20 | A terminer |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Terminer les tests pour l’application pc et s’assurer que tout se roule bien
* Afficher des graphiques avec les données obtenues du serveur
* Afficher les stations sur la carte et permettre la recherche
* Pour la recherche de la station, afficher les stations résultant de la recherche