# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 06 - Semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020 (semaine 44)

# Faits saillants de la présente semaine

* PC App : Complétion des tests
* Présentation du système intermédiaire - Résultats satisfaisants: petite pause pour l’équipe!

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 433 | Local storage pour savoir si le sondage a déjà été rempli | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-01 | 40 | Service en place, mais ne fonctionne pas comme il faudrait |
| 430 | Correction des imperfections dans l’engin | Anastasiya Basanets | 2020-10-26 | 50 | Reste à mettre en place dictionnaire avec tempfile des prédictions |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 274 | Test | Mariam  Sarwat | 2020-10-19 | 2020-10-26 |  |
| 428 | Affichage des graphiques sur les données historiques et de prédiction | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-24 | 2020-10-28 | Support par Samuel sur cette tâche |
| 429 | Data Binding | Jean-Olivier Dalphond | 2020-10-23 | 2020-10-29 | Besoin de refactoring afin d’avoir un meilleur data binding |
| 256 | Retourner résultat à l’app Android | Anastasiya Basanets | 2020-10-10 | 202-10-29 |  |
| 229 | Recherche de station pour l'affichage sur la carte | Samuel Charbonneau | 2020-10-25 | 2020-10-29 | Besoin de retourner pour s’assurer que la carte s’affiche correctement à l’ouverture de la vue. |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 226 | Réception logs engins de données. | Mariam Sarwat | 2020-10-31 |  |
| 225 | Changement de mot de passe d'admin. | Mariam Sarwat | 2020-10-31 |  |
| 433 | Corrections de la vue | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-01 | Apporter les correctifs suite à l’évaluation intermédiaire |
| 247 | Raffinement de la prédiction | Anastasiya Basanets | 2020-11-01 |  |
| 434 | Cleanup engins | Olivier | 2020-11-05 |  |
| 435 | Tests engins | Olivier | 2020-11-05 |  |
| 437 | Refactor du databinding pour la vue et les contrôleurs de la section carte et recherche station | Samuel Charbonneau | 2020-11-05 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* PC App : Implémenter changement du mot de passe et mise en place des fonctions nécessaires pour la réception des logs
* Android: Régler la vue et organiser une navigation plus logique, ensuite régler le stockage du booléen pour le sondage
* Android: Revoir le code pour le data binding des vues. Refactor nécessaire