# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 06 - Semaine du 2 au 8 novembre 2020 (semaine 45)

# Faits saillants de la présente semaine

* Logo maintenant associé à l’icône de l’app Android (merci à Jean-Philippe Toutant)
* Changement du mot de passe, spécification de l’adresse IPv4 et communication de base pour la réception et affichage des messages logs

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 432 | Corrections de la vue | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-01 | 80 | Manque seulement les labels d’axes sur graphique |
| 226 | Réception logs engins de données. | Mariam Sarwat | 2020-11-07 | 50 | Faut faire la réception en temps réel, créé 3 threads (1 pour chaque engin) |
| 227 | Affichage logs engin de données. | Mariam Sarwat | 2020-11-07 | 60 | Assurer un affichage clean des log |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 463 | Ajouter informations sur les développeurs et contributeurs dans Paramètres | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-08 | 2020-11-08 |  |
| 464 | Ajouter logos Android | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-07 | 2020-11-08 |  |
| 434 | Cleanup Engines | Olivier dion | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |
| 456 | Routes logging | Olivier dion | 2020-11-05 | 2020-11-5 |  |
| 433 | Local storage pour le sondage Android | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-01 | 2020-11-08 |  |
| 255 | Changement de mot de passe d'admin. | Mariam Sarwat | 2020-10-31 | 2020-11-05 |  |
| 458 | Refactor pour créer des classes de bases | Mariam Sarwat | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |
| 459 | Ajout champ pour spécifier adresse IP | Mariam Sarwat | 2020-11-05 | 2020-11-05 |  |
| 430 | Correction des imperfections dans l’engin | Anastasiya Basanets | 2020-10-26 | 2020-11-07 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 436 | Activités en lien avec la carte | Samuel Ch. | 2020-11-10 | Tentez de finir toutes les sous-tâches associées |
| 226 | Réception logs engins de données. | Mariam Sarwat | 2020-11-07 | Finir la tâche |
| 227 | Affichage logs engin de données. | Mariam Sarwat | 2020-11-07 | Finir la tâche |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Trouver une façon d’afficher le nom des axes sur les graphiques, car impossible avec la librairie MPAndroidChart
* Terminer l’affichage des logs, le faire en “temps réel”