# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 06 - Semaine du 9 au 15 novembre 2020 (semaine 46)

# Faits saillants de la présente semaine

* Android: Changement de librairie (encore) pour les graphiques, mais toutes les fonctionnalités sont là. Il manque un peu de polissage a beaucoup d’égards...
* App PC: Toutes les fonctionnalités demandées sont implantées. Réception et affichage des messages logs.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 224 | Raffiner l'application (visuel et code) | Mariam Sarwat | 2020-11-14 | 40 |  |
| 438 | Perfectionnement de la vue de la carte | Samuel Charbonneau | 2020-11-14 | 70 | La carte ne s’update pas quand on zoom. Changement possible du thème |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 463 | Infos sur l’équipe et remerciements | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-08 | 2020-11-11 | Visible dans Paramètres |
| 464 | Logo Bixi et icône de l’app | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-06 | 2020-11-09 | Paramètres et Sondage (une fois rempli) |
| 433 | Stockage local des préférences (sondage déjà rempli) | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-01 | 2020-11-08 |  |
| 480 | Navigation Paramètres -> Sondage -> Recherche -> Stats | Jean-Olivier Dalphond / Samuel Charbonneau | 2020-11-10 | 2020-11-10 |  |
| 432 | Corrections de la vue | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-01 | 2020-11-12 | On a fini par changer de librairie ... |
| 482 | Corriger requêtes prédiction et erreur | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-12 | 2020-11-17 | Devrait être OK - peut-être trier les données dans l’engin de données avant de les envoyer? |
| 226 | Réception logs engins de données. | Mariam Sarwat | 2020-11-07 | 2020-11-12 |  |
| 227 | Affichage logs engin de données. | Mariam Sarwat | 2020-11-07 | 2020-11-12 |  |
| 437 | Refactor du data binding pour le fragment de recherche | Samuel Charbonneau | 2020-11-10 | 2020-11-14 |  |
| 486 | Changer de librairie pour les graphiques | Jean-Olivier Dalphond / Samuel Charbonneau | 2020-11-16 | 2020-11-17 | Il manque une solution pour le label du xAxis (solution provisoire: subtitle du graph), mais n’est pas en lien avec implantation de la librairie |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 242 | Compléter la vue | Jean-Olivier Dalphond / Samuel Charbonneau | 2020-11-16 | “Iron out” tous les défauts, bugs et incohérences en vue de la remise |
| 224 | Raffiner l'application (visuel et code) | Mariam Sarwat | 2020-11-14 | À compléter |
| 275 | Test | Mariam Sarwat | 2020-11-20 | Revoir les tests de logique et implémenter des tests d’intégration |
| 438 | Perfectionnement de la vue de la carte | Samuel Charbonneau | 2020-11-15 | Réussir à updater la carte sur le zoom et possible changement du thème  Déterminer pourquoi parfois la map ne charge pas |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* On devrait être en mesure de terminer l’app Android et PC mardi, comme prévu