# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 06 - Semaine du 16 au 22 novembre 2020 (semaine 47)

# Faits saillants de la présente semaine

* Olivier => Merge requests
* PC App : Gestion des différents codes retournés par le serveur et raffiné le UI.
* Android : Derniers petits détails d’UI.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 507 | Problème à l’ouverture et au rafraîchissement de la carte | Samuel Charbonneau | 2020-11-20 | 40% | J’ai trouvé la source du problème du l’affichage: Les requêtes de getStatus des engins. J’ai essayé avec handler au lieu de countdown object. Ne fonctionne toujours pas, il faut essayer avec un thread. |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 501 | Cleanup du code de l’app Android | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  |
| 242 | Compléter la vue | Jean-Olivier Dalphond | 2020-11-06 | 2020-11-18 |  |
| 247 | Raffinement de la prédiction | Anastasiya Basanets | 2020-11-01 | 2020-11-14 |  |
| 430 | Correction des imperfections dans l’engin | Anastasiya Basanets | 2020-10-26 | 2020-11-07 | Engin 3 |
| 503 | Refactor | Anastasiya Basanets | 2020-11-14 | 2020-11-21 | Engin 3 |
| 499 | Add PC tests to CI | Olivier Dion | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |
| 500 | Add linter for engines | Olivier Dion | 2020-11-19 | 2020-11-19 |  |
| 228 | Raffiner l'application (visuel et code) | Mariam Sarwat | 2020-11-14 | 2020-11-21 |  |
| 275 | Test | Mariam Sarwat | 2020-11-21 | 2020-11-22 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 507 | Problème à l’ouverture et au rafraîchissement de la carte | Samuel Charbonneau | 2020-11-20 | Régler le bug (donc terminer la tâche à 100%). |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Préparation de la présentation orale et du rapport final.
* Régler le problème d’affichage et du rafraîchissement de la carte.
* Qualité du code.